# صورت‌حساب پیشنهادی خدمات مازاد

ممیزی محدوده و هزینه قابلیت‌های خارج از پیش‌فاکتور UFO-1405-0503-01

| شماره سند | UFO-1405-0708-02 | تاریخ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| --- | --- | --- | --- |
| کارفرما | امیرحسین محمودی ¦ UFO Shop | مجری | محمدحسین عطائی |
| اعتبار | ۱۰ روز | وضعیت | پیاده‌سازی‌شده؛ در انتظار تأیید مالی |

## جمع‌بندی مالی

| مبلغ پایه قبلی ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | جمع خدمات مازاد ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | تخفیف همکاری ۳٬۰۰۰٬۰۰۰− تومان | مبلغ قابل پرداخت ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| --- | --- | --- | --- |

مبلغ نهایی پیشنهادی: بیست‌وهشت میلیون تومان

## مبنای ممیزی

مبنای این سند، تطبیق متن فاکتور قبلی با وضعیت جاری مخزن پروژه در تاریخ سند است؛ شامل تاریخچه گیت، مسیرهای اجرایی، مدل‌های دامنه و تست‌های موجود. مطابق اعلام کارفرما، مبلغ ۳۸ میلیون تومان بسته اصلی قبلاً پرداخت شده است.

اصل محاسبه: فقط قابلیت‌های مستقل و صریحاً خارج از شش ردیف بسته اصلی صورتحساب شده‌اند. تکمیل تعهد پایه، رفع اشکال و موارد فاقد صورت‌جلسه تغییرات دوباره قیمت‌گذاری نشده‌اند.

نتیجه ممیزی: ۷ قلم مازاد قطعی شناسایی شد؛ گزینه چت هوشمند AI پیاده‌سازی نشده و مبلغی برای آن منظور نشده است.

# ریز خدمات مازاد

تمام مبالغ به تومان است. مبنای قیمت‌گذاری، نرخ‌های فاکتور قبلی و پیچیدگی نسبی ماژول‌های پیاده‌سازی‌شده است.

| ردیف | خدمت | شرح تحویل | مبنای تشخیص | مبلغ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | سامانه پیامکی و OTP یکپارچه | ورود یکبارمصرف مشترک برای خرده و عمده، اتصال ملی‌پیامک، اعلان‌های سفارش/پرداخت، کنترل خطا و تست‌های امنیتی. | گزینه A فاکتور قبلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | چت پشتیبانی سفارش‌محور | گفت‌وگوی مشتری و ادمین در خرده/عمده، تاریخچه، پیوست خصوصی، احراز مالکیت سفارش و کنترل دسترسی. | معادل گزینه B | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زیرسامانه پرداخت چندروشی | درگاه زیبال با تأیید سمت سرور، کارت‌به‌کارت، حساب‌های دریافت، بارگذاری خصوصی رسید و گردش تأیید/رد ادمین. | محدوده جدید | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | راهنمای نیکوتین و پیشنهاد محصول | محاسبه‌گر اختصاصی، صفحه و پاپ‌آپ، چهار خروجی مورد تأیید کارفرما و پیشنهاد محصول بر پایه داده ساخت‌یافته. | محدوده جدید | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | SEO / AEO / GEO پیشرفته | توسعه نقشه سایت، ممیزی رقبا، فایل‌های ai.txt / llm.txt / llms.txt و تست‌های کشف‌پذیری ماشین‌خوان. | فراتر از سئوی اولیه | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | اطلاعیه زمان‌بندی‌شده سایت | مدیریت ادمین، زمان‌بندی، اولویت، رندر سمت سرور و ذخیره پایدار نوار اطلاع‌رسانی. | محدوده جدید | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | توسعه روش ارسال و اسنپ‌باکس | روش ارسال قابل تنظیم، نمایش در تسویه و جزئیات سفارش و پوشش تست برای گزینه اسنپ‌باکس. | محدوده جدید | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |

| جمع خدمات مازاد | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| --- | --- |
| تخفیف تجمیع و حسن همکاری | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰− تومان |
| مبلغ نهایی قابل پرداخت | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |

شرایط مالی کوتاه

| این سند پیش‌فاکتور تجاری است و فاکتور رسمی مالیاتی محسوب نمی‌شود. | مالیات و کسورات قانونی محاسبه نشده و در صورت الزام براساس اسناد طرفین اعمال می‌شود. |
| --- | --- |
| هزینه سرویس ثالث، اعتبار پیامک، کارمزد درگاه، دامنه، هاست و دیسک جداست. | تسویه پس از تأیید صورت‌وضعیت و پیش از تحویل نهایی/استقرار مورد توافق انجام می‌شود. |

# گزارش ممیزی محدوده

| داخل مبلغ پایه؛ بدون صورتحساب مجدد لندینگ، فروشگاه خرده و عمده، ریسپانسیو و بهینه‌سازی سرعت پایه حساب مشتری، سبد، ثبت سفارش، سوابق و گزارش‌های مدیریتی مدیریت محصول، موجودی محصول/تنوع، دسته‌بندی، مشتری، سفارش و تنظیمات CMS، مقاله/اخبار و ویرایشگر محتوا؛ چون مدیریت محتوا در بسته اصلی تصریح شده بود رفع باگ، تست‌های رگرسیون، امنیت پایه، پایداری استقرار و بهینه‌سازی تصاویر | خارج از این صورتحساب چت هوشمند AI: در وضعیت فعلی مخزن پیاده‌سازی عملیاتی مشاهده نشد؛ فایل‌های راهنمای AI چت‌بات نیستند. بازطراحی‌های متعدد، انیمیشن‌های اختصاصی، فیلترهای پیشرفته و محافظت رسانه: بدون صورت‌جلسه تغییرات، محافظه‌کارانه در این فاکتور نیامده‌اند. هزینه سرویس‌های ثالث، اعتبار پیامک، کارمزد درگاه، هاست/دیسک و دامنه مطابق فاکتور قبلی جداست. |
| --- | --- |

شواهد فنی بررسی‌شده

| حوزه | نمونه شواهد در مخزن |
| --- | --- |
| پیامک | src/lib/otp-sms.ts، src/lib/order-sms.ts، تست‌های otp-sms و manual-payment |
| چت | src/lib/chat-route.ts، src/lib/chat-files.ts، APIهای chat و تست integration/order-chat |
| پرداخت | src/lib/zibal.ts، مسیرهای payments/zibal، manual-payment و تست‌های یکپارچه |
| نیکوتین | src/lib/nicotine-guide.ts، nicotine-product-recommendations.ts و تست‌های واحد/E2E |
| AEO/GEO | public/ai.txt، public/llm.txt، public/llms.txt، src/app/sitemap.ts و تست‌ها |
| اطلاعیه | src/lib/site-announcements.ts، پنل admin-announcement-settings و تست واحد |
| ارسال | packages/orders/src/shipping-settings.ts و تست shipping-settings |

ملاحظات پذیرش — وجود کد و تست، شاهد پیاده‌سازی است؛ فعال‌بودن سرویس در محیط تولید به دسترسی‌های کارفرما، کلیدهای سرویس ثالث، وضعیت استقرار و تأیید نهایی وابسته است. ممیزی حاضر گواهی تحویل یا تسویه قبلی نیست.

| تأیید کارفرما ¦ امیرحسین محمودی | مجری ¦ محمدحسین عطائی |
| --- | --- |
| نام، تاریخ و امضا: | تاریخ و امضا: |